ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРОЕКТ

ДОГОВОР

Днес,........……….. 2013 г. в гр. София, между :

1. „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, регистрирано по ф.д. № 16660/2007 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК: 175405647, представлявано от управителите инж. Димитър Димитров, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ………………………………, със седалище и адрес на управление .........................................., регистрирано по ф.д. № .............. по описа на .................... съд, ЕИК: .................., представлявано от ..........................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

След проведен избор на изпълнител на обществена поръчка по реда и условията на Глава осма „а” от ЗОП, чрез публична покана с предмет: „Ремонт на сграда Противопожарна охрана в гр. Пловдив", се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу възнаграждение ремонт на сграда Противопожарна охрана",  находяща се в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 34, в чиито предмет и обем се включват, както следва:

(1) строително-монтажни работи, в съответствие с приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора и приложената към него количествено-стойностна сметка.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Цените за изпълнение на договора са съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2 към договора и са, както следва:

- Цена за изпълнение на СМР, съгласно количествено-стойностна сметка - ……………… (словом ………………) лв., без ДДС;

Цената за строително-монтажните работи, се определи въз основа на подробна количествено-стойностна сметка (КСС) по чл. 1, ал. 1 от договора.

2. За непредвидени работи са предвидени по КСС за СМР следните суми, в т.ч. за 10% от стойността за изпълнение на СМР - ………………(……)лв. без ДДС.

(2) Строително-монтажните работи се заплащат:

- авансово ............% (до 30 %) от стойността на СМР, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка,

- останалата сума – в срок ......................... /............/ дни /не по-кратък от 25 /двадесет и пет/ и не повече от 30 /тридесет/ дни от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора.

(3) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………………………….

………………………………………………….

ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Чл. 3.. Срокът за изпълнение на СМР е ............... дни /не по-дълъг от 40 /четиридесет/ дни/ от датата на протокола за откриване на строителната площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни  строително-монтажните работи качествено и в договорения срок в съответствие с изискванията на нормативните актове и  изискванията на ВъзложитеЛя, представлявящи неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в срок;

(3) Да получи уговореното възнаграждение.

Чл. 6. За извършена работа от подизпълнител/и – посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;

(2) Да приеме с протокол изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговарящо на изискванията на Възложителя;

(3) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

Чл. 8.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от заданието за проектиране.

Чл. 9. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със   строително монтажните работи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако се дължат на негово виновно поведение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Чл. 10. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което Изпълнителят представя Декларация за съответствие, съгласно Образец - Приложение І от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали, детайли, конструкции и други не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Преди влагането на материалите, детайлите и конструкциите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ “Декларация за съответствие на строителния продукт” по образец – Приложение I към договора. Към декларацията за съответствие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага фотокопие от фактурата, с която са закупени материалите, детайлите и конструкциите.

Чл. 11. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. При наличието на непредвидени работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже тяхното изпълнение, като същите могат да бъдат на стойност до 10 % от стойността на договорените строително-монтажни работи.

Чл. 13. За откриването на строителната площадка се съставя протокол по образец № 2 от Наредба № 3 на МРРБ.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителната площадка.

(2) Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура се посочват в протокола за откриване на строителната площадка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заверява пред компетентните административни органи заповедната книга по образец № 4 от Наредба № 3 на МРРБ.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строително-монтажните работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или задължителните изисквания съгласно нормативните актове.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строително-монтажните работи.

(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод на изпълнението на строителството, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл. 17. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора.

Чл. 18. (1) Лицата, упражняващи инвеститорския контрол се назначават със заповед от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2).В пет дневен срок от направения инструктаж по Приложение №.1 към Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд да се изготви временна инструкция за работа на изпълнителния състав и се съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3) Предписанията на инвеститорския контрол, вписани в заповедната книга на обекта, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 19. (1) Преди подписване на протокол образец № 2 за откриване на строителната  площадка, изпълнителят да представи „План за безопасност и здлаве” съгласуван с инспектор БЗР на Възложителя.

(2) В 5 /пет/ дневен срока от подписване на протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заверява заповедна книга на обекта.

(3) Забавянето на отделни строителни и монтажни работи, което няма да доведе до цялостното забавяне на предаването на работите по чл.20, ал. 2, не е основание за носене на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Забавяне предаването на отделни строителни и монтажни работи не удължава срока за цялостното изграждане и предаване на обекта.Спирането и пускането на обекта става съответно с протоколи образци № 10 и 11 от Наредба № 3 на МРРБ.

(5) При лоши метеорологични условия, при които изпълнението на строително-монтажните работи е технологично противопоказно, строителството се спира, за което се съставя протокол и срокът за изпълнението на договора се удължава с броя на календарните дни, през които не е било възможно изпълнението на СМР.

Чл. 20. (1) При спиране на строително-монтажните работи в следствие на събитие-непреодолима сила, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

(2) За възникването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 24 часа. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на събитието-непреодолима сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и води до невъзможност за продължаване на работата, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 21. (1) При завършване на съответен етап от СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на изпълнения етап се извършва с двустранен протокол за установяване на завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи  по образец № 19 от Наредба 3 на МРРБ.

(3) Подписването на протокола по предходната алинея не може да е по-рано от 3 (три) дни и по-късно от 10 (десет) дни след получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Когато за съответния етап или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане.

Чл. 22 Приемането на целия обект става по условията и изискванията на Наредба № 2 от 31.07.03 г. на МРРБ, за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на етапа или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за забавянето поради отстраняване на недостатъците в размер на 0,2% на ден върху размера на договорената обща сума (без ДДС) за изпълнение на СМР по одобрената и приета количествено-стойностна сметка, но общо не повече от 8% от тази сума.

(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в КСС, разплащането ще се извърши със Заменителна таблица.

(4) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична цена в КСС, разплащането ще става по анализни цени, формирани въз основа на представени фактури за доставка на материали и посочените в ценовата оферта показатели на ценообразуване, като разход за труд, материали и механизация се отчита от ТНСи УСН, а когато се изпълняват СМР, които не фигурират в ТНС и УСН или са с осъвременена технология, разход на труд, материали и механизация се отчита от разходните норми от “Стройексперт – СЕК” – последна актуална книжка.

(5) Ценообразуващите показатели съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са следните:

- средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Чл. 24. (1) Текущото заплащане на изпълнените СМР ще се извършва въз основа на подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ двустранен протокол по чл. 7, ал. 2.

(2) След подписване на двустранния протокол от участниците в строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава данъчна фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Във фактурата се приспада преведения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс, пропорционално на изпълнените СМР.

(3) Заплащането на извършените СМР се извършва по банков път в срок до 20 (двадесет) дни  след получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) На заплащане подлежат само действително извършени строително-монтажни работи.

Чл. 25. (1) Окончателното разплащане на изпълнените СМР се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на приемателния протокол.

(2) В случай, че в съставения протокол са посочени срокове за отстраняване на недостатъци по извършените строително-монтажни работи, окончателното разплащане се извършва в 10 (десет) дневен срок от датата на подписването на Протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстранените недостатъци.

Чл. 26. Непредвидени работи:

(1) При изпълняване на непредвидени работи, за които има единични цени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разплащането ще става по тези цени.

(2) При изпълняване на непредвидени работи, за които няма единични цени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разплащането ще става по анализни цени, формирани по реда на чл. 23, ал.4 и ал. 5.

(3) Непредвидени работи ще се доказват по време на изпълнение на СМР с двустранен протокол, съставен и подписан от Инвеститорския контрол и представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към протокола се прилагат обосновка и документи за необходимостта от извършване на непредвидените работи.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР, като писмено уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това;

(2) Да осигури достъп до обекта за времето от 700 до 1700 часа на всеки официален работен ден в Република Бъргария;

(3) Да осигури необходимите условия за изпълнение на СМР, съгласно графика представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(4) Да участва със свои представители при съставянето на актове и протоколи съгласно този договор и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ;

(5) След писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи постъпки за назначаване на приемателна комисия за приемане на строително-монтажните работи;

(6) Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14 (четиринадесет) дневен срок след установяване на появили се дефекти през гаранционния период.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- Смърт и злополука на което и да е било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора, през време на строително-монтажните работи.

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да извърши качествено и в срок договорените строително-монтажни работи в пълния им обем, като организира и координира цялостния процес, съгласно:

- приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- действащата нормативна уредба в Република България.

(2) Да изготви План за безопасност и здраве преди започване изпълнението на СМР.

(3) Да предостави възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контрол по всяко време;

(4) Да влага качествени материали, конструкции и изделия, и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, удостоверяващи качеството им;

(5) Да съставя актове и протоколи съгласно настоящия договор;

(6) Да съставя и участва в съставянето на други актове и протоколи, посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ;

(7)Да извърши за своя сметка  всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол, строителния надзор и приемателната комисия;

(8) Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за съставяне и подписване на протоколите по чл. 7, ал.2

(9) Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за съставяне и подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР е длъжен да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) За причинените щети страните съставят протокол, в който уговарят и срока и начина за отстраняването им.

Чл. 31 (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите с констативния акт по образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и

протоколи по време на строителството на МРРБ, работи, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предвиди.

### VІ. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява съвестно и в срок своите задължения по настоящия договор, което гарантира с:

- Застраховка на професионалната отговорност, по чл. 171 от ЗУТ;

- гаранция за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция / депозит по сметка на „БДЖ”- Пътнически превози ЕООД (оставя се вярното) и е в размер на ...................... лв., което представлява 3% от общата стойност без ДДС съгласно ценовата оферта на изпълнителя, включваща стойността, за изпълнение на СМР съгласно количествено-стойностна сметка и за непредвидени видове работи - 10% от стойността за изпълнение на СМР.

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно е престояла при Възложителя след изпълнение предмета на поръчката и след изтичане на 3-месечен срок след подписване на приемателния протокол за СМР, а в случай, че в него са посочени срокове за отстраняване на недостатъци по извършените строително-монтажни работи то след изтичане на 3-месечен срок от подписването на протокол за отстранените недостатъци.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(3) При едностранно прекратяване (разваляне) на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

Чл. 33. Гаранционният срок на обекта е ....................../.............../ не по-кратък от 5 (пет) години и тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл. 34. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Чл. 35. (1) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от 5 (пет) работни дни след писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва работа по отстраняване на дефектите.

(2) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реално е направил за отстраняване на проявените дефекти, завишени с 8%.

### VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. САНКЦИИ

Чл. 36. При забавяне на изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 1 или по чл. 1, ал. 2 по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2%  на ден от стойността на съответната дейност, но не повече от 10%  от цената за тази дейност.

Чл. 37. При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща конструкциите и материалите, доставените за обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но невложени  при извършване на ремонтните дейности, по представени фактури. В този случай невложените конструкции и материали стават собственост на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие на неправилна експлоатация.

### VIIІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 40. На основание чл. 18 от ЗЗБУТ страните се задължават да координират действията си за предпазване на работниците от рискове при работа и взаимно да се информират за възникналите по време на работата вредности и опасности за живота и здравето на работниците.

Чл. 41. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ провежда начален инструктаж на техническия ръководител на обекта, който се регистрира в книга по Приложение №.1 към Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да не допуска на работа неинструктирани работници.

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимото специално работно облекло, лични предпазни средства и средства за колективна защита, като изисква задължителното им използване по време на работа.

Чл. 44. При станала трудова злополука ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно службата по “Безопасност и здраве при работа” при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да организира разследването на същата.

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.46. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да използва горими и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същия е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

Чл. 47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на ЗЗБУТ, КТ, държавните и ведомствени правилници по БЗР и ППО.

Чл. 48. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да изпълнява Плана за безопасност и здраве, изготвен от него преди започване на строителството.

### IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 49. (1) Договорът се прекратява:

1. С извършване и предаване на договорената работа /приемане на проекта и СМР/;

2. По взаимно съгласие между страните;

3. При настъпване на обективна невъзможност от страна на възложителя за изпълнение на възложената работа;

4. При използване на подизпълнител, без да е декларирано в офертата или използване на подизпълнители, които са различни от посочените в нея, Възложителят има право да прекрати договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възложителя усвоява гаранцията за изпълнение съгласно чл. 32, ал. 1 от договора.

### Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 51 Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 52. Съгласно чл. 43 от ЗОП, страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 53 Страните ще решават възникналите между тях спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор по взаимно съгласие, за което подписват двустранно споразумение. В случай, че спорът не може да бъде решен по този ред, то той се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл. 54. (1) За валидни адреси за приемане на съобщенията, свързани с изпълнение на договора, се считат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                               …………………...........                                          ……………………….

(2) При промяна на адрес, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. Ако тя не направи това, всички съобщения, изпратени на адреса, посочен в предходната алинея от настоящия договор, се считат за получени.

Чл. 55. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Неразделна част от договора са следните приложения:

- Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията от 1 до 5;

- Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Гаранцията за изпълнение на поръчката;

- Копие от застрахователните документи, съгласно чл.171 от ЗУТ;

- Приложение № І, ІІ, ІІІ, ІV, V от договора

Договорът се състои от 8 (осем) страници и се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					                ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инж. Димитър Димитров

Управител на „БДЖ-ПП” ЕООД